администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2026                                                                                                           № 117

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Кировского муниципального округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», со ст. ст. 5, 35 Устава Кировского муниципального округа Калужской области, постановлением Администрации Кировского муниципального округа от 16.10.2025 № 1202 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа» Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды Кировского муниципального округа» (приложение).

2. Финансирование мероприятий данной программы утверждается решением Думы Кировского муниципального округа Калужской области о бюджете Кировского муниципального округа  Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по строительству и благоустройству Удалову Т.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Глава Кировского муниципального

округа Калужской области                                                                         И.Н. Феденков

## Приложение к постановлению ## Администрации Кировского ## муниципального округа ## от 02.02.2026 № 117

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной среды

Кировского муниципального округа»

- Паспорт

муниципальной программы Кировского муниципального округа

«Формирование современной комфортной среды

Кировского муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел благоустройства Администрации Кировского муниципального округа Калужской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы |  |  | МАУ «Благоустройство» |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы |  |  | - повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий; - реализация мероприятий, в том числе с привлечением общественности, граждан, заинтересованных лиц, по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |
| 4. Направления муниципальной программы/соисполнитель муниципальной программы |  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |  | 2026-2031 годы, в один этап |  |  |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| по годам | по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Всего, руб. | Бюджет Кировского муниципального округа Калужской области, руб. |  | Средства областного бюджета, руб. | Средства федерального бюджета, руб |
| 2026 | 16 660 348,35 | 8 345 337,14 |  | 8 315 011,21 | 0 |
| 2027 | 8 238 610,95 | 254 769,31 |  | 7 983 841,64 | 0 |
| 2028 | 8 330 989,25 | 257 626,00 |  | 8 073 363,25 | 0 |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 0 | 0 |
| 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 0 | 0 |
| 2031 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 0 | 0 |

<*> Объемы средств бюджета Кировского муниципального округа Калужской области, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Калужской области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<*> Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

- Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование показателя муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 «Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий» |  |  |  |  |
| 1 | Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019г. №50) | Определяет порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды и на создание комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях |  | количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |
| ### Задача 2 «Реализация мероприятий, в том числе с привлечением общественности, граждан, заинтересованных лиц, по благоустройству дворовых и общественных территорий» |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 N 237 (ред. от 24.03.2025) «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | - Определяет порядок и условия предоставления и распределения средств, включая использование резервного фонда Правительства РФ, софинансирование расходных обязательств субъектов РФ при поощрении победителей конкурса, организацию и проведение конкурса, деятельность федеральной конкурсной комиссии |  | количество мероприятий, необходимых для участия во Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Малых городах и исторических поселениях |

- Направление муниципальной программы

3.1. Структура направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента <*> | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Отдел благоустройства Администрации Кировского муниципального округа, МАУ «Благоустройство» | 2026-2031 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент «Создание комфортной современной среды» | реализация мероприятий, в том числе с привлечением общественности, граждан, заинтересованных лиц, по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по формированию комфортной городской среды |  | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе по привлечению общественности, граждан, заинтересованных лиц | Отдел благоустройства Администрации Кировского муниципального округа, МАУ «Благоустройство» | 2026-2031 |
| 2.2 | Проведение мероприятий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе по привлечению общественности, граждан, заинтересованных лиц | Отдел благоустройства Администрации Кировского муниципального округа, МАУ «Благоустройство» | 2026-2031 |

  - Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

| Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | По годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 33 529,949 | 16 660,348 | 8 238, 611 | 8 330,989 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Кировского муниципального округа | 9 157,732 | 8 345,337 | 254,769 | 257,626 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| средства областного бюджета (при наличии) | 24 372,216 | 8 315,011 | 7 983,842 | 8 073,363 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Сведения о показателях направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Направление муниципальной программы " ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Соглашение с Министерством строительства и ЖКХ Калужской области о предоставлении субсидии из областного бюджета |
| 2 | количество мероприятий, необходимых для участия во Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Малых городах и исторических поселениях | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 N 237 (ред. от 24.03.2025) «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»; соглашение с Министерством строительства и ЖКХ Калужской области о предоставлении субсидии из областного бюджета |

  - Механизм реализации направления муниципальной программы

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень благоустройства в муниципальных образованиях.

Благоустройство – это комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Одной из задач развития муниципального образования Кировский муниципальный округ Калужской области является благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время в некоторых районах Кировского муниципального округа существуют дворовые и общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве. Необходимость благоустройства территорий продиктована требованиями комфортного проживания граждан различных возрастов и категорий.

Обязательным условием благоустройства дворовых и общественных территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из условий реализации проекта «Инфраструктура для жизни» является активное вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения, отбора и реализации проектов по благоустройству.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица)вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц, в рамках дополнительного перечня работ – финансовое участие.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Заинтересованные лица могут принимать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом доля трудового участия в рамках минимального перечня работ по благоустройству определяется как один процент от общей численности заинтересованных лиц.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, тротуаров, озеленение территорий) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома и при софинансировании собственниками помещений в многоквартирном доме работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытый муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

На основании протокола общего собрания собственников помещений, осуществляет начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в Программу:

-собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

-собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет открытый муниципальным образованием.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а так же средств заинтересованных лиц.

Мероприятия программы реализуются с привлечением организаций, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства. Голосование по отбору общественных территорий проводится ежегодно. Мероприятия по благоустройству общественных территорий – победителей голосования проводятся в году, следующем за годом проведения голосования по отбору общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются с учетом синхронизации с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, определяется по результатам инвентаризации.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026-2031г.г. исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| N п.п. | Адрес дворовой территории | N п.п. | Адрес дворовой территории | N п.п. | Адрес дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Гоголя, 5 | 34 | ул. Гагарина, 21 | 67 | ул. Заводская, 6 |
| 2 | пер. Гоголя, 11 | 35 | ул. Гагарина, 22 | 68 | ул. Заводская, 8 |
| 3 | пер. Гоголя, 32 | 36 | ул. Гагарина, 23 | 69 | ул. Карла Маркса, 29а |
| 4 | пер. Гоголя, 38 | 37 | ул. Гагарина, 26а | 70 | ул. Карла Маркса, 31 |
| 5 | пер. Жмакина, 28 | 38 | ул. Гагарина, 27 | 71 | ул. Карла Маркса, 33а |
| 6 | пер. Жмакина, 30 | 39 | ул. Гагарина, 28а | 72 | ул. Карла Маркса, 10 |
| 7 | пер. Жмакина, 32 | 40 | ул. Гагарина, 30 | 73 | ул. Карла Маркса, 14 |
| 8 | пер. Жмакина, 38 | 41 | ул. Гагарина, 32 | 74 | ул. Карла Маркса, 16 |
| 9 | пер. Жмакина, 40 | 42 | ул. Гагарина, 33 | 75 | ул. Карла Маркса, 2 |
| 10 | пер. Жмакина, 42 | 43 | ул. Гагарина, 34 | 76 | ул. Карла Маркса, 26 |
| 11 | пер. Жмакина, 42а | 44 | ул. Гагарина, 40 | 77 | ул. Карла Маркса, 2а |
| 12 | пер. Куракина, 10 | 45 | ул. Гоголя, 100а | 78 | ул. Карла Маркса, 2б |
| 13 | пер. Куракина, 12 | 46 | ул. Гоголя, 104 | 79 | ул. Карла Маркса, 30 |
| 14 | пер. Куракина, 13 | 47 | ул. Гоголя, 108 | 80 | ул. Карла Маркса, 31а |
| 15 | пер. Куракина, 14а | 48 | ул. Жмакина, 1г | 81 | ул. Карла Маркса, 34 |
| 16 | пер. Куракина, 15 | 49 | ул. Жмакина, 1в | 82 | ул. Карла Маркса, 36 |
| 17 | пер. Куракина, 16 | 50 | ул. Жмакина, 1д | 83 | ул. Карла Маркса, 4 |
| 18 | пер. Куракина, 2 | 51 | ул. Жмакина, 2а | 84 | ул. Карла Маркса, 40 |
| 19 | пер. Куракина, 4 | 52 | ул. Жмакина, 32а | 85 | ул. Карла Маркса, 42 |
| 20 | пер. Куракина, 8 | 53 | ул. Жмакина, 43 | 86 | ул. Карла Маркса, 44 |
| 21 | пер. Циолковского, 1 | 54 | ул. Жмакина, 12 | 87 | ул. Карла Маркса, 44а |
| 22 | пер. Циолковского, 10 | 55 | ул. Жмакина, 13 | 88 | ул. Карла Маркса, 6 |
| 23 | пер. Циолковского, 12 | 56 | ул. Жмакина, 14 | 89 | ул. Кр. Заря, 58а |
| 24 | пер. Циолковского, 14 | 57 | ул. Жмакина, 15 | 90 | ул. Набережная, 10а |
| 25 | пер. Циолковского, 2 | 58 | ул. Жмакина, 16 | 91 | ул. Набережная, 7 |
| 26 | пер. Циолковского, 3 | 59 | ул. Жмакина, 23 | 92 | ул. Пролетарская, 7а |
| 27 | пер. Циолковского, 4 | 60 | ул. Жмакина, 45 | 93 | ул. Пролетарская, 17 |
| 28 | пер. Циолковского, 6 | 61 | ул. Жмакина, 68 | 94 | ул. Пролетарская, 174а |
| 29 | пер. Циолковского, 8 | 62 | ул. Жмакина, 72 | 95 | ул. Пролетарская, 174г |
| 30 | пер. Школьный, 3 | 63 | ул. Заводская, 5 | 96 | ул. Пролетарская, 21 |
| 31 | пер. Школьный, 5 | 64 | ул. Заводская, 10 | 97 | ул. Пролетарская, 228 |
| 32 | ул. Бебеля, 18 | 65 | ул. Заводская, 2 | 98 | ул. Пролетарская, 58 |
| 33 | ул. Гагарина, 20 | 66 | ул. Заводская, 4 | 99 | ул. Пролетарская, 60 |
| 100 | ул. Пролетарская, 62 | 115 | ул. Ст.Разина, 9 | 130 | ул. Чернышевского, 18 |
| 101 | ул. Пролетарская, 70 | 116 | ул. Строительная, 2 | 131 | ул. Чернышевского, 22 |
| 102 | ул. Пролетарская, 72 | 117 | ул. Труда, 2 | 132 | ул. Чернышевского, 27 |
| 103 | ул. Профсоюзная, 1 | 118 | ул. Труда, 3 | 133 | ул. Чернышевского, 31 |
| 104 | ул. Пушкина, 10 | 119 | ул. Труда, 4 | 134 | ул. Чкалова, 58 |
| 105 | ул. Пушкина, 11 | 120 | ул. Труда, 5 | 135 | ул. Чкалова, 60а |
| 106 | ул. Пушкина, 11а | 121 | ул. Труда, 8 | 136 | ул. Чернышевского, 10 |
| 107 | ул. Пушкина, 13а | 122 | ул. Фурманова, 10 | 137 | ул. Чернышевского, 4 |
| 108 | ул. Пушкина, 17 | 123 | ул. Фурманова, 1 | 138 | ул. Чернышевского, 6 |
| 109 | ул. Пушкина, 24 | 124 | ул. Фурманова, 13 | 139 | ул. Чернышевского, 8 |
| 110 | ул. Пушкина, 30 | 125 | ул. Фурманова, 14 | 140 | ул. Шелаева, 6 |
| 111 | ул. Пушкина, 31 | 126 | ул. Фурманова, 15 | 141 | ул. Энгельса, 63а |
| 112 | ул. Пушкина, 37 | 127 | ул. Фурманова, 3 |  |  |
| 113 | ул. Свердлова, 27 | 128 | ул. Чернышевского, 12б |  |  |
| 114 | ул. Ст. Подписная, 3 | 129 | ул. Чернышевского, 16 |  |  |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026-2031г.г.

| № п.п. | Наименование, адресный ориентир | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Кирове Калужской обл. от д. 25 до д.31 и от д. 12-А до д. 18 | 2026 |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Жмакина в г. Кирове Калужской обл. в районе детского сада «Тополек» | 2027 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Карла Маркса в г. Кирове Калужской обл. от д. 2-Б до д.8 | 2028 |
| 4 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Пушкина в г. Кирове Калужской обл. четная сторона | 2029 |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гоголя в г. Кирове Калужской обл. в районе д.47-д.65 | 2030 |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны по Советская в г. Кирове Калужской обл. в районе д.47-д.65 | 2031 |

Осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Реализации муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий Кировского муниципального округа Калужской области и создаст условия для комфортного проживания граждан, а так же культурно-досуговой деятельности.

  - Паспорт структурного элемента направления муниципальной программы

в части результатов предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального округа

| № п/п | Наименование структурного элемента | Тип результата предоставления субсидии | Наименование результата предоставления субсидии | Характеристика результата предоставления субсидии (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Количественный | Количество благоустроенных дворовых и общественных территории | Рост количества благоустроенных дворовых и общественных территории |
| 2 | Создание комфортной современной среды | Количественный | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе по привлечению общественности, граждан, заинтересованных лиц | Рост количества мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе по привлечению общественности, граждан, заинтересованных лиц |

  - План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

| № п.п. | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий» структурного элемента «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Реализация программ формирования современной городской среды» | Соглашение между Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Администрацией Кировского муниципального округа на предоставление субсидии из областного бюджета | Соглашение между Администрацией Кировского муниципального округа и МАУ Благоустройство на предоставление субсидии из муниципального | Контракт на предоставление товаров, работ и услуг по благоустройству территории | Приемка предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Отдел благоустройства; МАУ Благоустройство | Акт приемки предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» budget.gov.ru, главная ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru |
| 2 | Задача 2 «Реализация мероприятий, в том числе с привлечением общественности, граждан, заинтересованных лиц, по благоустройству дворовых и общественных территорий» структурного элемента «Создание комфортной современной среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по формированию комфортной городской среды | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Приемка предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Отдел благоустройства | Акт приемки предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» budget.gov.ru, главная ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru |
| 2.2 | Проведение мероприятий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Соглашение между Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Администрацией Кировского муниципального округа на предоставление субсидии из областного бюджета | Соглашение между Администрацией Кировского муниципального округа и МАУ Благоустройство на предоставление субсидии из муниципального | Контракт на предоставление товаров, работ и услуг по благоустройству территории | Приемка предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Отдел благоустройства; МАУ Благоустройство | Акт приемки предоставленных товаров, работ и услуг по благоустройству территорий | Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» budget.gov.ru, главная ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru |