администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля  2026г.                                                                                     №  155

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского муниципального округа Калужской области»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.5, 35 Устава Кировского муниципального округа Калужской области, постановлением Администрации Кировского муниципального округа от 16.10.2025 №1201 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа», Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного хозяйства на территории Кировского муниципального округа Калужской области» (прилагается).

2. Финансовые мероприятия данной программы утверждаются решением Думы Кировского муниципального округа о бюджете Кировского муниципального округа Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по муниципальному хозяйству Клещевникова В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Глава Кировского муниципального

округа Калужской области                                                                          И.Н. Феденков

# Приложение

# к постановлению Администрации

# Кировского муниципального округа

от   02.02.2026   г. №  155

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Кировского муниципального округа Калужской области

«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного хозяйства на территории Кировского муниципального округа Калужской области»

(далее – муниципальная программа)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| 2. Цель муниципальной программы | - ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города Кирова Калужской области; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Кирова Калужской области |
| 3. Направления муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы, в один этап |
| 5. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: Годы; средства бюджета Кировского муниципального округа, руб.; средства областного бюджета, руб.; Итого, руб.. 2026; 39 924 000,00; 39 924 000,00. 2027; 43 786 000,00; 43 786 000,00. 2028; 40 928 000,00; 40 928 000,00. 2029; 40 928 000,00; 40 928 000,00. 2030; 40 928 000,00; 40 928 000,00. 2031; 40 928 000,00; 40 928 000,00. Всего; 247 422 000,00; 247 422 000,00. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование показателя муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния | - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Задача 2. Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кировского муниципального округа | - Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них |

3. НАПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент «Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений, осуществляемые за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | - Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 2.1. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т-7, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация светофорных объектов |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка паспортов автодорог и проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по транспортной безопасности. |  |  |  |  |

3.2. Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

| Источники финансирования | Всего (руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 247 422 000,00 | 39 924 000,00 | 43 786 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Кировского муниципального округа | 247 422 000,00 | 39 924 000,00 | 43 786 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 | 40 928 000,00 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Сведения о показателях направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| ### Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Определяется на основе данных годовой формы государственного статистического наблюдения 3-ДГ(мо).Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них |
| 2 | Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Первоначальные инвестиции. "ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 121-ст). |

3.4. Механизм реализации направления муниципальной программы

Разработчик программы - отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа  - осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в программу.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

3.6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

| № п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента |  | Дата наступления контрольной точки |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 |  | Контрольная точка 3 |  | Контрольная точка 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 |  | Задача «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений |  | Подготовка документов для проведения аукциона | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 1.2 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений, осуществляемые за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда |  | Подготовка документов для проведения аукциона | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 2 | Задача «Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т-7, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  | Подготовка документов для проведения аукциона |  | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 2.2. | Модернизация светофорных объектов |  | Подготовка документов для проведения аукциона |  | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 2.3. | Разработка паспортов автодорог и проектов организации дорожного движения |  | Подготовка документов для проведения аукциона |  | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 2.4. | Мероприятия по транспортной безопасности. |  | Подготовка документов для проведения аукциона |  | Заключение муниципального контракта |  | Выполнение работ |  | Подписание актов |  | Отдел по муниципальному хозяйству | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. | ЕИС ЗАКУПКИ |