администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2026                                                                                                             №  367

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Деревня   Верхняя Песочня»   от   02.03.2020 № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на 2020 – 2029 годы» (в редакции постановлений от  01.02.2021 № 2, от 09.03.2021 № 10, от 27.01.2022 № 1, от 17.01.2023 № 2, от 07.08.2023 № 38, от 17.01.2024 № 3, о 29.01.2024 № 8, от 20.01.2025 № 7)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. ст. 5, 35 Устава Кировского муниципального округа Калужской области, решением Думы Кировского муниципального округа от 18.09.2025 № 19 «Об отдельных вопросах правопреемства органов местного самоуправления Кировского муниципального округа Калужской области», постановлением Администрации Кировского муниципального округа Калужской области от 16.10.2025 № 1202 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа» Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» от 02.03.2020 № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на 2020 – 2029 годы» (в редакции постановлений от  01.02.2021 № 2, от 09.03.2021 № 10, от 27.01.2022 № 1, от 17.01.2023 № 2, от 07.08.2023 № 38, от 17.01.2024 № 3, от 29.01.2024 № 8, от 20.01.2025 № 7) следующие изменения:

- в приложении к постановлению строку 6 «паспорт программы» изложить в следующей редакции:

| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 16 448,0 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета, в т.ч. 2020 год – 0,583 тыс. руб., 2021 год – 880,2 тыс.руб., 2022 год – 300 тыс.руб., 2023 год – 250 тыс.руб., 2024 год – 327,7 тыс.руб., 2025 год – 502,8 тыс.руб., 2026 год – 208,5 тыс.руб., 2027 год – 208,5 тыс. руб., 2028 год – 208,5 тыс.руб., 2029 год – 208,5 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района, в т.ч. 2020 год – 152 тыс. руб., 2021 год – 193,6 тыс.руб., 2022 год – 193,6 тыс. руб., 2023 год – 193,6 тыс.руб., 2024 год – 193,6 тыс. руб., 2025 год – 208,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в т.ч. 2022 год – 280,0 тыс.руб., 2024 год – 892,6 тыс.руб., 2025 год – 952,8 тыс.руб. |
| --- | --- |

-приложение № 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» изложить в следующей редакции:

| № | Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 1 682,1 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения (тыс. руб.) | 0,583 | 880,2 | 300,0 | 250,0 | 327,7 | 520,8 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
|  | - иные источники | 152,0 | 10 273,6 | 193,6 | 171,3 | 1 101,1 | 1 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 892,6 | 952,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -средства бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 152,0 | 10 273,6 | 193,6 | 171,3 | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-приложение № 2 «Перечень программных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Сумма расходов, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения в том числе: | 2020-2029 | 16 448,0 | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 1 682,1 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования | 2020-2029 | 2 009,4 | 0,583 | 46,0 | 300,0 | 250,0 | 218,0 | 360,8 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 1.2 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | 2020-2029 | 1 129,3 | 152,0 | 193,6 | 193,6 | 173,1 | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» | 2020-2029 | 10 914,2 | 0,0 | 10 914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса | 2020-2029 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Реализация инициативных проектов | 2020-2029 | 2 115,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 002,3 | 1 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 16 448,0 | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 1 682,1 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по работе с территориями территориального отдела «Верхняя Песочня» Колганова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа.

Глава Кировского муниципального

округа Калужской области                                                                         И.Н. Феденков