Приложение к постановлению

Администрации Кировского муниципального округа

от 27.08.2026 № 1413

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Кировском муниципальном округе Калужской области»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Кировском муниципальном округе Калужской области»

(далее – муниципальная программа)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по муниципальному хозяйству Администрации Кировского муниципального округа |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы/ участники структурного элемента направления муниципальной программы | Отдел имущественных отношений Администрации Кировского муниципального округа Отдел управления жилищным фондом Администрации Кировского муниципального округа |
| 3. Цель муниципальной программы | Обеспечение потребностей Кировского муниципального округа в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов |
| 4. Направления муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы, в один этап |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований |  |
| Наименование показателя; Всего (рубли); в том числе по годам (рубли). 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031. ВСЕГО; 216 546 531,33; 54 817 475,77; 35 539 527,78; 31 539 527,78; 31 550 000,00; 31 550 000,00; 31 550 000,00. в том числе по источникам финансирования. средства бюджета Кировского муниципального округа Калужской области; 119 866 751,62; 10 318 846,06; 9 448 952,78; 5 448 952,78; 31 550 000,00; 31 550 000,00; 31 550 000,00. средства областного бюджета; 96 679 779,71; 44 498 629,71; 26 090 575,00; 26 090 575,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование показателя муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; оказание финансовой поддержки; ### создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе» |  |  |  |
| 1.1 | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1. протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на которых проведен ремонт с применением современных технологий и материалов; 2. количество котельных на которых проведен ремонт с применением энергосберегающих оборудования и технологий; 3. доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов; 4. доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); 5. доля муниципальных учреждений оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе муниципальных учреждений; 6. удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 7. удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 8. удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах; 9. удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; 10. удельный расход горячей воды в многоквартирных домах; 11. удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию; 12. доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; 13. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 14. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 15. доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 16. доля многоквартирных домов имеющих класс энергоэффективности «В» и выше |
| 1.2 | Постановление Администрации Кировского муниципального округа Калужской области от 13.07.2026 №11747 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального округа Калужской области на возмещение затрат теплоснабжающим организациям в границах Кировского муниципального округа Калужской области, в связи с выполнением работ по строительству (приобретению), реконструкции, модернизации и капитальному ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры» |  |  |
| Задача 2 «Оказание финансовой поддержки» |  |  |  |
| 2.1 | Решение Думы Кировского муниципального округа Калужской области от 03.12.2025 №100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кировского муниципального округа Калужской области» | определение порядка владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, принадлежащей Кировскому муниципальному округу Калужской области | 17. количество коммунальной техники, приобретенной для муниципальных предприятий |
| Задача 3 «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе» |  |  |  |
| 3.1 | Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 №753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2035 годы» | обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; внедрение ресурсосберегающих технологий | 18. количество энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| Задача 4 «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
| 4.1 | Приказ Росреестра от 15.03.2023 №П/0086 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» | определение порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости | 19. количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и в последующем признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |

3. НАПРАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента <*> | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/ участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент «Осуществление мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, сокращению энергетических потерь и содержанию теплоснабжающих объектов» | повышение эффективности использования энергетических ресурсов; оказание финансовой поддержки; создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе | 1. протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на которых проведен ремонт с применением современных технологий и материалов; 2. количество котельных на которых проведен ремонт с применением энергосберегающих оборудования и технологий; 3. доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов; 4. доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); 5. доля муниципальных учреждений оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе муниципальных учреждений; 6. удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 7. удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 8. удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах; 9. удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; 10. удельный расход горячей воды в многоквартирных домах; 11. удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию; 12. доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; 13. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 14.информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению; 15. доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 16. доля многоквартирных домов имеющих класс энергоэффективности «В» и выше | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 1.1 | Организация обеспечения теплоснабжения потребителей на территории муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление субсидии на возмещение затрат теплоснабжающим организациям в границах Кировского муниципального округа Калужской области, в связи с выполнением работ по строительству (приобретению), реконструкции, модернизации и капитальному ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент «Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных предприятий» | оказание финансовой поддержки | 17. количество коммунальной техники, приобретенной для муниципальных предприятий | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 2.1 | Закупка коммунальной техники |  |  |  |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Кировского муниципального района составляет 100 процентов, на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент «Проведение энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов» | создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе | 18. количество энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов | Отдел управления жилищным фондом администрации Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 4 | Структурный элемент «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальному собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов» | уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | 19. количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и в последующем признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел имущественных отношений администрации Кировского муниципального округа | 2026-2031 |

3.2. Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

| Источники финансирования | Всего (рублей) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2026 | 2-й год 2027 | 3-й год 2028 | 4-й год 2029 | 5-й год 2030 | 6-й год 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 216 546 531,33 | 54 817 475,77 | 35 539 527,78 | 31 539 527,78 | 31 550 000,00 | 31 550 000,00 | 31 550 000,00 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Кировского муниципального округа Калужской области | 119 866 751,62 | 10 318 846,06 | 9 448 952,78 | 5 448 952,78 | 31 550 000,00 | 31 550 000,00 | 31 550 000,00 |
| средства областного бюджета | 96 679 779,71 | 44 498 629,71 | 26 090 575,00 | 26 090 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3 Сведения о показателях направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме-рения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| ### Направление муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на которых проведен ремонт с применением современных технологий и материалов | Км | 0,564 | 0,832 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Приказ министерства экономического развития РФ от 28.04.2021 №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| 2 | количество котельных на которых проведен ремонт с применением энергосберегающих оборудования и технологий | Ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | % | 42,91 | 42,92 | 42,92 | 42,93 | 42,93 | 42,94 | 42,94 |  |
| 4 | доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 77,48 | 77,50 | 77,50 | 78 | 78 | 78,50 | 78,50 |  |
| 5 | доля муниципальных учреждений оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе муниципальных учреждений | % | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |  |
| 6 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/ кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 7 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВтч/ кв.м | 26,47 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,5 | 25,5 |  |
| 8 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/ кв.м | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| 9 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ кв.м | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |  |
| 10 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м/ чел. | 3,61 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |  |
| 11 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т.у.т./ тыс. Гкал | 162,28 | 162 | 162 | 162 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |  |
| 12 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 10,53 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 |  |
| 13 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,86 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  |
| 14 | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 15 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 88,42 | 88,5 | 88,5 | 89 | 89 | 90 | 90 |  |
| 16 | доля многоквартирных домов имеющих класс энергоэффективности «В» и выше | % | 1,92 | 2,62 | 3,31 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |  |
| 17 | количество коммунальной техники, приобретенной для муниципальных предприятий | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | количество энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов | Ед. | 1 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | Данные отдела управления жилищным фондом Администрации Кировского муниципального округа |
| 19 | количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и в последующем признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Ед. | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Данные отдела имущественных отношений Администрации Кировского муниципального округа |

3.4. Механизм реализации направления муниципальной программы

Общая координация направления осуществляется отделом по муниципальному хозяйству Администрации Кировского муниципального округа.

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию направления из бюджета Кировского муниципального округа Калужской области, ежегодно уточняются после утверждения решения Думы Кировского муниципального округа Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.

3.4.1. Структурный элемент «Осуществление мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, сокращению энергетических потерь и содержанию теплоснабжающих объектов». Финансовое обеспечение осуществляется за счет прочей закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Ответственными за реализацию вышеуказанного структурного элемента являются отдел по муниципальному хозяйству Администрации Кировского муниципального округа.

Основными задачами являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов, оказание финансовой поддержки и создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе путем:

- организации обеспечения теплоснабжения потребителей на территории муниципального округа;

- реализации мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции  и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов;  организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- предоставления субсидии на возмещение затрат теплоснабжающим организациям в границах Кировского муниципального округа, в связи с выполнением работ по строительству (приобретению), реконструкции, модернизации и капитальному ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры;

- финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета.

3.4.2. Структурный элемент «Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных предприятий». Финансовое обеспечение осуществляется за счет прочей закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Ответственными за реализацию вышеуказанного структурного элемента являются отдел по муниципальному хозяйству Администрации Кировского муниципального округа.

Основной задачей является оказание финансовой помощи путем:

- закупки коммунальной техники;

- предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Кировского муниципального округа составляет 100 процентов, на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.4.3. Структурный элемент «Проведение энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов». Финансовое обеспечение осуществляется за счет закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества.

Ответственным за реализацию вышеуказанного структурного элемента является отдел управления жилищным фондом Администрации Кировского муниципального округа.

Основной задачей является создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе за счет проведения энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов.

3.4.4. Структурный элемент «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальному собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов». Финансовое обеспечение осуществляется за счет закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества.

Ответственным за реализацию вышеуказанного структурного элемента является отдел имущественных отношений Администрации Кировского муниципального округа.

Основной задачей является уменьшение бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры путем выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и в последующем признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3.5. Паспорт

структурного элемента направления муниципальной программы

в части результатов предоставления субсидий из бюджета

Кировского муниципального округа

| № п/п | Наименование структурного элемента | Тип результата предоставления субсидии | Наименование результата предоставления субсидии | Характеристика результата предоставления субсидии (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, сокращению энергетических потерь и содержанию теплоснабжающих объектов м объектов горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Предоставление субсидий на возмещение затрат теплоснабжающим организациям в границах Кировского муниципального округа, в связи с выполнением работ по строительству (приобретению), реконструкции, модернизации и капитальному ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры | Выполнение работ по строительству (приобретению), реконструкции, модернизации и капитальному ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры |  |
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета |  |  |
| 2 | Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных предприятий | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Кировского муниципального округа составляет 100 процентов, на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

| п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; оказание финансовой поддержки; создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе» структурного элемента «Осуществление мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, сокращению энергетических потерь и содержанию теплоснабжающих объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обеспечения теплоснабжения потребителей на территории муниципального округа | Проведение конкурсных процедур в течение года по необходимости | Заключение муниципального контракта, в течение года по необходимости | Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, в течение года по необходимости | Не установлена | Отдел по муниципальном хозяйству | КТ 1 – план-график; КТ 2 – муниципальный контракт; КТ 3 – акт выполненных работ |  | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 1.2 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, рекострукции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Подача заявки в минстрой Калужской области на предоставление субсидии на следующий год, 01.07. | Проведение конкурсных процедур, 01.09. | Заключение муниципального контракта, 01.10. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, 01.11. | Отдел по муниципальном хозяйству | КТ 1 – заявка; КТ 2 – план-график, извещение о проведении закупки; КТ 3 – муниципальный контракт; КТ 4 – акт выполненных работ |  | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 1.3 | Предоставле ние субсидии на возмещение затрат теплоснабжающим организациям в границах Кировского муниципального округа, в связи с выполнением работ по строительству (приобрете нию), реконструкции, модерниза ции и капитальному ремонту имущества, находящегося в муници пальной собственности и используе мого для теплоснабже ния и горячего водоснабжения населения и объектов социальной инфраструк туры | Объявление о проведении отбора, в течение года по необходимости | Проведение отбора, в течение года по необходимости | Заключение соглашения, в течение года по необходимости | Предоставление субсидии, в течение года по необходимости | Отдел по муниципальном хозяйству | КТ 1 – объявление; КТ 2 – протокол; КТ 3 – соглашение; КТ 4 – платежное поручение |  | Электронный бюджет |
| 2 | Задача «Оказание финансовой поддержки» структурного элемента «Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка коммунальной техники | Проведение конкурсных процедур в течение года по необходимости | Заключение муниципального контракта, в течение года по необходимости | Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в течение года по необходимости | Не установлена | Отдел по муниципальном хозяйству | КТ 1 – план-график; КТ 2 – муниципальный контракт; КТ 3 – акт выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  | ЕИС ЗАКУПКИ |
| 2.2 | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Кировского муниципального района составляет 100 процентов, на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Объявление о проведении отбора, в течение года по необходимости | Проведение отбора, в течение года по необходимости | Заключение соглашения, в течение года по необходимости | Предоставление субсидии, в течение года по необходимости | Отдел по муниципальном хозяйству | КТ 1 – объявление; КТ 2 – протокол; КТ 3 – соглашение; КТ 4 – платежное поручение |  | Электронный бюджет |
| 3 | Задача «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе» структурного элемента «Проведение энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов» | Не установлена | Не установлена | Не установлена | Не установлена |  |  |  |  |
| 4 | Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальному собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальному собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов | Не установлена | Не установлена | Не установлена | Не установлена |  |  |  |  |