Кировская районная администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 09 марта 2021г.                                                                                                        №  245

О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 10.02.2020 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»

На основании ст. 7 Устава муниципального района «город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Кировской районной администрации от 10.02.2020 №200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Кировской районной администрации от 08.02.2021 № 131 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 10.02.2020 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава Кировской

районной администрации                                                                                И.Н. Феденков

Приложение к постановлению

Кировской районной администрации

От     09 марта 2021г.     №  245

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цели муниципальной программы | - ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города Кирова Калужской области; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Кирова Калужской области |  |  |  |  |
| 3.Задачи муниципальной программы | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; - обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для экономического развития города Кирова Калужской области; - обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |
| 4.Индикаторы муниципальной программы | - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %; - количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения, относительный показатель, шт. |  |  |  |  |
| 5.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2029 годы |  |  |  |  |
| 6.Объемы финансирования муниципальной программы за счет местных источников финансирования | Годы | Наименование показателя |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, в том числе: | средства бюджета ГП «Город Киров» | Межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. | Межбюджетные трансферты из бюджета МР |
|  | 2020 | 184 271 999,80 | 42 426 148,85 | 140 795 850,95 | 1 050 000,00 |
|  | 2021 | 34 788 105,40 | 20 401 000,00 | 14 387 105,40 |  |
|  | 2022 | 28 290 000,0 | 28 290 000,0 |  |  |
|  | 2023 | 28 290 000,0 | 28 290 000,0 |  |  |
|  | 2024 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
|  | 2025 | 37 623 000,0 | 37 623 000,0 |  |  |
|  | 2026 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
|  | 2027 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
|  | 2028 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
|  | 2029 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
|  | Всего | 471 378 105,20 | 315 145 148,85 | 155 182 956,35 | 1 050 000,00 |
| 7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в количественном выражении: - увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 10% к показателю 2029 года и довести значение этого показателя в 2029 году до 56%; - сократить на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения; в качественном выражении: - снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог; - снижение времени нахождения пассажиров в пути; - уменьшение транспортных расходов товаропроизводителей; - повышение инвестиционной привлекательности территорий; - повышение комплексной безопасности на дорогах местного значения. |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы:

- По состоянию на 01.01.2019 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Киров» составляет 127,2 км.

- Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон) составляет 46,7 (37%), с переходным типом покрытия (песчано-гравийная смесь) -  80,5 км (63%).

Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального образования «Городское поселение "Город Киров" является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2018 году составила 54% общей протяженности.

Требуют ремонта 68,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В сложившихся условиях проезд на автодорогах муниципального образования «Городское поселение  "Город Киров" поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-значимых и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

На территории Кировского района в 2018 году произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 6 человек, количество пострадавших граждан составило 38 человек.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явилось нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и маневрирования, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков, наезд на пешеходов и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Неудовлетворительные условия явились сопутствующей причиной совершения каждого пятого дорожно-транспортного происшествия.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы:

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании программы позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития города, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства муниципального района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Цели Программы:

- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Кировского района Калужской области;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Кировского района Калужской области.

Задачи Программы: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирование единой дорожной сети  круглогодичной доступности для населения;

- обеспечение доступности транспортной инфраструктурой для экономического развития Кировского района Калужской области;

- обеспечение надежности и безопасности  движения по автомобильным дорогам местного значения.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2018 | Год разработки муниципальной программы 2019 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год 2020 | 2-й год 2021 | 3-й год 2022 | 4-й год 2023 | 5-й год 2024 | 6-й год 2025 | 7-й год 2026 | 8-й год 2027 | 9-й год 2028 | 10-й год 2029 |
| Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения | шт. | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

в количественном выражении:

- увеличить долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям на 10% к показателю 2029 года и довести значение этого показателя в 2029 году до 56%;

- сократить на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения;

в качественном выражении:

- снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

- снижение времени нахождения пассажиров в пути;

- уменьшение транспортных расходов товаропроизводителей;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение комплексной безопасности на дорогах местного значения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Сроки реализации муниципальной программы 2020 - 2029 годы.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия муниципальной программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:

1. «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостовых переходов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии».

Краткая характеристика данного направления:

- решает задачи по приведению местной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета, также может реализоваться с участием средств областного бюджета;

- обеспечит сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них, безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства  (2020-2029 гг..)

2. «Содержание автомобильных  дорог общего пользования  местного значения и искусственных дорожных сооружений на них».

Краткая характеристика данного направления:

- решает задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечивает круглогодичное поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах;

- реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета;

- обеспечит сохранность существующей дорожной сети автодорог местного значения (2020-2029 годы).

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:

1. «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами т.7, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения»;

2. «Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в т.ч в зоне пешеходных переходов»;

3. «Модернизация светофорных объектов»;

4. «Разработка паспортов автодорог и проектов организации дорожного движения»;

5. «Повышение правового сознания участников дорожного движения».

Краткая характеристика данных направлений:

- решает задачу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика;

- обеспечит проведение работ по устройству освещения и тротуаров вдоль автомобильных дорог, установка барьерных, пешеходных ограждений, дорожных знаков и систем импульсной индикации, а также нанесение горизонтальной дорожной разметки.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет местных источников финансирования и их обоснование в рамках основных мероприятий программ.

Наименование и объемы финансирования по конкретным направлениям, являющихся составной частью основного мероприятия, приводятся в разделе  «Перечень программных мероприятий программы».

| Годы |  | Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, в том числе: | средства бюджета МО «Городское поселение «Город Киров» | Межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. | Межбюджетные трансферты из бюджета МР |
| 2020 | 184 271 999,80 | 42 426 148,85 | 140 795 850,95 | 1 050 000,00 |
| 2021 | 34 788 105,40 | 20 401 000,0 | 14 387 105,40 |  |
| 2022 | 28 290 000,0 | 28 290 000,0 |  |  |
| 2023 | 28 290 000,0 | 28 290 000,0 |  |  |
| 2024 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
| 2025 | 37 623 000,0 | 37 623 000,0 |  |  |
| 2026 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
| 2027 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
| 2028 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
| 2029 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  |  |
| Всего | 471 378 105,20 | 315 145 148,85 | 155 182 956,35 | 1 050 000,00 |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Разработчик программы - отдел по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации  - осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в программу.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

6. Перечень программных мероприятий программы

«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (руб) | в том числе по годам реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год 2020 |  | 2-й год 2021 |  | 3-й год 2022 |  | 4-й год 2023 | 5-й год 2024 | 6-й год 2025 | 7-й год 2026 | 8-й год 2027 |  | 9-й год 2028 |  | 10-й год 2029 |
|  | Общий объем финансирования по годам: | 2020 -2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | ВСЕГО, в том числе: | 471 378 105,20 | 184 271 999,80 |  | 34 788 105,40 |  | 28 290 000,00 |  | 28 290 000,00 | 31 623 000,0 | 37 623 000,0 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  | 31 623 000,0 |  | 31 623 000,0 |
|  |  |  |  | бюджет ГП | 315 145 148,85 | 42 426 148,85 |  | 20 401 000,00 |  | 28 290 000,00 |  | 28 290 000,00 | 31 623 000,0 | 37 623 000,0 | 31 623 000,0 | 31 623 000,0 |  | 31 623 000,0 |  | 31 623 000,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж обл. | 155 182 956,35 | 140 795 850,95 |  | 14 387 105,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета МР | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.«Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2020 -2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | ВСЕГО, в том числе: | 421 112 105,20 | 178 523 999,80 |  | 29 588 105,40 |  | 24 000 000,0 |  | 24 000 000,0 | 26 500 000,0 | 32 500 000,0 | 26 500 000,0 | 26 500 000,0 |  | 26 500 000,0 |  | 26 500 000,0 |
|  |  |  |  | бюджет ГП | 264 879 148,85 | 36 678 148,85 |  | 15 201 000,00 |  | 24 000 000,0 |  | 24 000 000,0 | 26 500 000,0 | 32 500 000,0 | 26 500 000,0 | 26 500 000,0 |  | 26 500 000,0 |  | 26 500 000,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. | 155 182 956,35 | 140 795 850,95 |  | 14 387 105,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета МР | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений | 2020 -2029 годы | Отдел по мун. хоз.; отдел кап. строит. | бюджет ГП | 114 868 000,00 | 10 868 000,00 |  |  |  | 10 000 000,00 |  | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 126 388 000,00 | 9 388 000,00 |  | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |  | 12 500 000,00 |  | 12 500 000,00 |
| 1.3 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 13 100 000,00 | 7 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | межбюджетные трансферты из бюджета МР | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 10 523 148,85 | 9 322 148,85 |  | 1 201 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. | 155 182 956,35 | 140 795 850,95 |  | 14 387 105,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | 2020 -2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | ВСЕГО, в том числе: | 50 266 000,00 |  | 5 748 000,0 | 5 200 000,00 | 4 290 000,00 |  | 4 290 000,00 |  | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 |  | 5 123 000,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет ГП | 50 266 000,00 |  | 5 748 000,0 | 5 200 000,00 | 4 290 000,00 |  | 4 290 000,00 |  | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 |  | 5 123 000,00 |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами т.7, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. | 2020 -2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 34 917 000,00 |  | 3 897 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  | 3 300 000,00 |  | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 |  | 3 520 000,00 |  |
| 2.2 | Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в т.ч в зоне пешеходных переходов. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 6 593 000,00 |  | 373 000,00 | 1 500 000,00 | 590 000,00 |  | 590 000,00 |  | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |  | 590 000,00 |  |
| 2.3 | Модернизация светофорных объектов. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 4 956 000,00 |  | 678 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 |  | 513 000,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 513 000,00 |  | 513 000,00 |  |
| 2.4 | Разработка паспортов автодорог и проектов организации дорожного движения. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | бюджет ГП | 3 800 000,00 |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |
| 2.5 | Повышение правового сознания участников дорожного движения | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Участие в областных семинарах по обобщению опыта работы образовательных учреждений по изучению Правил безопасного поведения на дорогах 2020-2029 годы. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Проведение районных и участие в областных мероприятиях (конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения 2020-2029 годы. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения в региональных, межмуниципальных, во всероссийских мероприятиях 2020-2029 годы. | 2020-2029 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |