Кировская районная администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 09 марта 2021г.                                                                                                               № 244

О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 11.02.2019 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»

## На основании ст.7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район»  Кировская районная администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести   в   постановление   Кировской   районной  администрации  от  11.02.2019

№ 193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»  следующие изменения:

-  приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Кировской районной администрации от 08.02.2021 № 130 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 11.02.2019 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава Кировской

районной администрации                                                                                И.Н. Феденков

Приложение к постановлению

Кировской районной администрации

От  09 марта 2021г.   № 244

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цели муниципальной программы | - ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Кировского района Калужской области; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Кировского района Калужской области |  |  |  |  |
| 3.Задачи муниципальной программы | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; - обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для экономического развития Кировского района Калужской области; - обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |
| 4.Индикаторы муниципальной программы | - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %; - количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения, относительный показатель, шт. |  |  |  |  |
| 5.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 - 2028 годы |  |  |  |  |
| 6.Объемы финансирования муниципальной программы за счет местных источников финансирования | Годы | Наименование показателя |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, в том числе: | средства бюджета МР «Город Киров и Кировский район» | в т.ч. средства Дорожного фонда МР | Межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. |
|  | 2019 | 3 067 000,00 | 3 067 000,00 | 3 067 000,00 |  |
|  | 2020 | 5 065 997,90 | 5 065 997,90 | 5 065 997,90 |  |
|  | 2021 | 32 024 000,00 | 4 024 000,00 | 4 024 000,00 | 28 000 000,00 |
|  | 2022 | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 |  |
|  | 2023 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 |  |
|  | 2024 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
|  | 2025 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
|  | 2026 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
|  | 2027 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
|  | 2028 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
|  | Всего | 77 707 997,90 | 49 707 997,90 | 49 707 997,90 | 28 000 000,00 |
| 7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в количественном выражении: - увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 10% к показателю 2028 года и довести значение этого показателя в 2028 году до 56%; - сократить на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения; в качественном выражении: - снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог; - снижение времени нахождения пассажиров в пути; - уменьшение транспортных расходов товаропроизводителей; - повышение инвестиционной привлекательности территорий; - повышение комплексной безопасности на дорогах местного значения. |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы:

- По состоянию на 01.01.2018 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Город Киров и Кировский район» составляет 62,2 км.

- Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон) составляет 11,2 км (18%), с переходным типом покрытия (песчано-гравийная смесь) -  17,4 км (28%), грунтовых – 33,6 км (54%).

Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального района "Город Киров и Кировский район" является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2017 году составила 54% общей протяженности.

Требуют ремонта 33,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В сложившихся условиях проезд на автодорогах муниципального района "Город Киров и Кировский район" поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-значимых и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

На территории Кировского района в 2017 году произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 6 человек, количество пострадавших граждан составило 26 человек.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явилось нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и маневрирования, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков, наезд на пешеходов и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Неудовлетворительные условия явились сопутствующей причиной совершения каждого пятого дорожно-транспортного происшествия.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы:

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании программы позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства муниципального района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Цели Программы:

- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Кировского района Калужской области;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Кировского района Калужской области.

Задачи Программы: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирование единой дорожной сети  круглогодичной доступности для населения;

- обеспечение доступности транспортной инфраструктурой для экономического развития Кировского района Калужской области;

- обеспечение надежности и безопасности  движения по автомобильным дорогам местного значения.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2017 | Год разработки муниципальной программы 2018 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год 2019 | 2-й год 2020 | 3-й год 2021 | 4-й год 2022 | 5-й год 2023 | 6-й год 2024 | 7-й год 2025 | 8-й год 2026 | 9-й год 2027 | 10-й год 2028 |
| Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения | шт. | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

в количественном выражении:

- увеличить долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям на 10% к показателю 2028 года и довести значение этого показателя в 2028 году до 56%;

- сократить на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения;

в качественном выражении:

- снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

- снижение времени нахождения пассажиров в пути;

- уменьшение транспортных расходов товаропроизводителей;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение комплексной безопасности на дорогах местного значения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Сроки реализации муниципальной программы 2019 - 2028 годы.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия муниципальной программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:

1. «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостовых переходов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии».

Краткая характеристика данного направления:

- решает задачи по приведению местной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета, также может реализоваться с участием средств областного бюджета;

- обеспечит сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них, безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства  (2019-2028 гг..)

2. «Содержание автомобильных  дорог общего пользования  местного значения и искусственных дорожных сооружений на них».

Краткая характеристика данного направления:

- решает задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечивает круглогодичное поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах;

- реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета;

- обеспечит сохранность существующей дорожной сети автодорог местного значения (2019-2028 годы).

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:

1. «Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) в т.ч. по годам»;

2. «Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах, являющихся собственностью МР «Город Киров и Кировский район»;

3. Повышение правового сознания участников дорожного движения.

Краткая характеристика данных направлений:

- решает задачу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика;

- обеспечит проведение работ по устройству освещения и тротуаров вдоль автомобильных дорог, установка барьерных, пешеходных ограждений, дорожных знаков и систем импульсной индикации, а также нанесение горизонтальной дорожной разметки.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет местных источников финансирования и их обоснование в рамках основных мероприятий программ.

Наименование и объемы финансирования по конкретным направлениям, являющихся составной частью основного мероприятия, приводятся в разделе  «Перечень программных мероприятий программы».

| Годы | Наименование показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, в том числе: | средства бюджета МР «Город Киров и Кировский район» | в т.ч. средства Дорожного фонда МР | Межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. |
| 2019 | 3 067 000,00 | 3 067 000,00 | 3 067 000,00 |  |
| 2020 | 5 065 997,90 | 5 065 997,90 | 5 065 997,90 |  |
| 2021 | 32 024 000,00 | 4 024 000,00 | 4 024 000,00 | 28 000 000,00 |
| 2022 | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 |  |
| 2023 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 |  |
| 2024 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
| 2025 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
| 2026 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
| 2027 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
| 2028 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |  |
| Всего | 77 707 997,90 | 49 707 997,90 | 49 707 997,90 | 28 000 000,00 |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Разработчик программы - отдел по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации  - осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления программой и контроля  за ходом ее реализации;

- по итогам реализации программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в программу.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

6. Перечень программных мероприятий программы

«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (руб) | в том числе по годам реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год 2019 | 2-й год 2020 | 3-й год 2021 | 4-й год 2022 | 5-й год 2023 | 6-й год 2024 | 7-й год 2025 | 8-й год 2026 | 9-й год 2027 | 10-й год 2028 |
| Общий объем финансирования по годам: |  |  |  | ВСЕГО, в том числе: | 77 707 997,90 | 3 067 000,00 | 5 065 997,90 | 32 024 000,00 | 4 573 000,00 | 5 163 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 | 5 563 000,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | 4 024 000,00 | - | - | 4 024 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж обл. | 28 000 000,00 | - | - | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.«Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | ВСЕГО, в том числе: | 75 260 997,90 | 2 620 000,00 | 5 065 997,90 | 32 024 000,00 | 4 573 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | 4 024 000,00 | - | - | 4 024 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж обл. | 28 000 000,00 | - | - | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | 46 560 997,90 | 2 620 000,00 |  | 5 065 997,90 |  | 3 324 000,00 | 4 573 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет (средства Дорож. фонда) | 700 000,00 | - |  | - |  | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Калуж. обл. | 28 000 000,00 | - |  | - |  | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | 2019 - 2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет | 2 447 000,00 |  | 447 000,00 |  | - | - | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2.1 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) в т.ч. по годам: | 2019 -2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет | 500 000,00 |  | - |  | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2 | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах, являющихся собственностью МР «Город Киров и Кировский район» | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Местный бюджет | 1 947 000,00 |  | 447 000,00 |  | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2.3 | Повышение правового сознания участников дорожного движения | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений. | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Участие в областных семинарах по обобщению опыта работы образовательных учреждений по изучению Правил безопасного поведения на дорогах 2016-2018 годы. | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Проведение районных и участие в областных мероприятиях (конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения 2016-2018 годы. | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения в региональных, межмуниципальных, во всероссийских мероприятиях 2016-2018 годы. | 2019-2028 годы | Отдел по муниципальному хозяйству | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |