администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2026г.                                                                                             № 77

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт систем коммунальной инфраструктуры Кировского муниципального округа Калужской области»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», ст.5, 35 Устава Кировского муниципального округа Калужской области, постановлением Администрации Кировского муниципального округа от 16.10.2025 №1201 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа», Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт систем коммунальной инфраструктуры Кировского муниципального округа Калужской области» (прилагается).

2. Финансирование мероприятий данной программы утверждается решением Думы Кировского муниципального округа Калужской области о бюджете Кировского муниципального округа Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по муниципальному хозяйству         Клещевникова В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Глава Кировского муниципального

округа Калужской области                                                                        И.Н. Феденков

# Приложение

# к постановлению

Администрации Кировского

муниципального округа

от 26.01.2026_г. № 77__

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Кировского муниципального округа

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| 2. Цель муниципальной программы | -повышение надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной сферы Кировского муниципального округа. - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры. |
| 3. Направления муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы, в один этап |
| 5. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: Годы; средства бюджета Кировского муниципального округа Калужской области, руб.; средства областного бюджета, руб.; Итого, руб.. 2026; 54 553 500,00; 54 553 500,00. 2027; 58 000 000,00; 58 000 000,00. 2028; 58 000 000,00; 58 000 000,00. 2029; 64 000 000,00; 64 000 000,00. 2030; 64 000 000,00; 64 000 000,00. 2031; 64 000 000,00; 64 000 000,00. Всего; 362 553 500,00; - 553 500,00. |

- Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование показателя муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и предупреждение аварийных ситуаций |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ | регулирование отношений в сфере водоснабжения и водоотведения | Протяженность сетей водоснабжения и сетей водоотведения на которых проведен ремонт; Количество общественных питьевых колодцев приведенных в соответствие с требуемыми нормами. |
| Задача 2 Создание оптимальных условий в сфере освещения улиц населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | Решение Городской Думы от 28.07.2022 №107 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского поселения «Город Киров» | создание благоприятных условий для жизнедеятельности в Кировском муниципальном округе | Количество люминесцентных светильников замененных на светодиодные лампы |
| Задача 3 Безаварийная эксплуатация сетей газоснабжения |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" | защита жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям |

- Направление муниципальной программы

  - Структура направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента <*> | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент "Водоснабжение" | Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и предупреждение аварийных ситуаций | Протяженность сетей водоснабжения на которых проведен ремонт; Количество общественных питьевых колодцев приведенных в соответствие с требуемыми нормами. | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 1.1 | Содержание, ремонт и техническая эксплуатация питьевых колодцев и водопроводных объектов |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции и капитальному ремонту на объектах движимого и недвижимого имущества |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент "Водоотведение" | Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и предупреждение аварийных ситуаций | Протяженность сетей водоотведения на которых проведен ремонт; Количество общественных питьевых колодцев приведенных в соответствие с требуемыми нормами. | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 2.1. | Техническая эксплуатация канализационных объектов |  |  |  |  |
| 3. | Структурный элемент "Электроснабжение" | Создание оптимальных условий в сфере освещения улиц населенных пунктов | Количество люминесцентных светильников замененных на светодиодные лампы | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 3.1. | Содержание и ремонт объектов электроснабжения и сетей наружного освещения |  |  |  |  |
| 4. | Структурный элемент "Газоснабжение" | Безаварийная эксплуатация сетей газоснабжения | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям | Отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа | 2026-2031 |
| 4.1. | Содержание и ремонт объектов газоснабжения |  |  |  |  |

  - Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | ____-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 362 553 500,00 | 54 553 500,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Кировского муниципального округа | 362 553 500,00 | 54 553 500,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Сведения о показателях направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ### Направление муниципальной программы " Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения и сетей водоотведения на которых проведен ремонт | Км. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | Приказ Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр (ред. от 21.09.2023) |  |
| 2 | Количество общественных питьевых колодцев приведенных в соответствие с требуемыми нормами | Шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |  |
| 3 | Количество люминесцентных светильников замененных на светодиодные лампы | Шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Первоначальные инвестиции Потребляемая мощность Время работы системы освещения |  |
| 4 | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям | Шт. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |  |

  - Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет отдел по муниципальному хозяйству Кировского муниципального округа Калужской области. Реализация Программы осуществляется администрацией Кировского муниципального округа Калужской области.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального округа, с основными направлениями развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий программы.

  - Паспорт

структурного элемента направления муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Тип результата предоставления субсидии | Наименование результата предоставления субсидии | Характеристика результата предоставления субсидии (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности водопроводных сетей, в которых проведен капитальный ремонт с применением эффективных технологий не менее 0,5% от общей протяженности. Увеличение доли питьевой воды, предоставляемой населению, соответствующую установленным требованиям не менее 0,1 % от общего потребления. |  |

  - План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

| № п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача «Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и предупреждение аварийных ситуаций» структурного элемента «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, ремонт и техническая эксплуатация питьевых колодцев и водопроводных объектов | Подготовка документов для проведения аукциона до 30.06. | Заключение муниципального контракта до 15.08. | Выполнение работ до 30.09. | Подписание актов до 01.11. | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции и капитальному ремонту на объектах движимого и недвижимого имущества | Подготовка документов для проведения отбора При возникновении необходимости | Проведение процедуры отбора Не более 22 календарных дня после дня объявления об отборе | Подписание соглашения в В течение 3 рабочих дня после размещения протокола подведения итогов | Перечисление субсидии в срок не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем подписания соглашения | Отдел по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и предупреждение аварийных ситуаций» структурного элемента «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническая эксплуатация канализационных объектов | Подготовка документов для проведения аукциона При возникновении необходимости | Заключение муниципального контракта При возникновении необходимости | Выполнение работ ежемесячно | Подписание актов ежемесячно | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. |  |  |
| 3 | Задача «Создание оптимальных условий в сфере освещения улиц населенных пунктов» структурного элемента «Электроснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт объектов электроснабжения и сетей наружного освещения | Подготовка документов для проведения аукциона При возникновении необходимости | Заключение муниципального контракта При возникновении необходимости | Выполнение работ ежемесячно | Подписание актов ежемесячно | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. |  |  |
| 4 | Задача «Безаварийная эксплуатация сетей газоснабжения» структурного элемента «Газоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание и ремонт объектов газоснабжения | Подготовка документов для проведения аукциона До 15.11. | Заключение муниципального контракта До 30.12. | Выполнение работ ежемесячно | Подписание актов ежемесячно | Отдел по муниципальному хозяйству |  | План-график, заявка, МК, Акты выполненных работ. |  |  |